الجوانب الفنية والهندسية

اختيار التكولوجيا /الماكينات والمعدات / تصميم الموقع :

- اختيار التكولوجيا :

- ماهي بدائل التكولوجيات المتاحة لأنتاج السلعة المطلوبة .

- وصف البديل التكنولوجي المختار ، وأسباب تفضيله على البدائل الأخرى

التكنولوجيا كثيفة العمالة المناسبة للدول كثيفة السكان ،

التكنولوجيا كثيفة رأس المال المناسبة لقلة السكان .

- الوسيلة المتقرحة للحصول على البديل التكنولوجي المختار مثل :

- حقوق الترخيص بالإنتاج ،

- الشراء ،

- مشروع مشترك ،

- المصادر المتاحة للحصول عليها .

- التكاليف التقديرية للبديل التكنولوجي المختار ، مصنفة إلى :

- تكاليف استثمارية ( في حالة شرائها)

- وتكاليف إنتاج ( في حالة دفع أقساط سنوية ثابتة كبراءة الاختراع أو الترخيص ) .

- الماكينات والمعدات :

- تصنيف الماكينات والمعدات المطلوبة ووضع قائمة بالبدائل المتاحة و تصنف إلى :

إنتاجية ، مساعدة ، خدمية ، قطع غيار ، وآلات ،.

- اختيار البديل الأمثل للماكينات والمعدات ، وتفسير أسباب الاختيار ،

- وضع قائمة بالماكينات والمعدات المختارة توضح :

- العدد ،

- المواصفات ،

- الطاقة الإنتاجية ،

- الفترة التقديرية للحصول على الماكينات والمعدات المختارة من مصادرها المحلية والأجنبية آخذين في الاعتبار المهلة بين مواعيد : الطلب ،والتوريد ، والتخليص من الجمارك ، والاستلام والنقل إلى الموقع .

- التكاليف التقديرية للماكينات والمعدات مصنفة إلى:

- تكاليف استثمارية ،

- تكاليف إنتاج ،

- تكاليف المخزون الأولي وقطع غيار ،

- تصميم الموقع :

- تصميم خريطة (مخطط داخلي ) للمشروع ، توضح ما يلي :

- اقسام الإنتاج والخدمات الرئيسية ،

- المخازن ،

- الإدارة ،

- مجال ربط الموقع بنظم النقل المتاحة . وإيضاح إمكانية التوسع في المستقبل

- وضع خرائط سير العمليات للمنتج أو الخدمة المطلوبة .

- وصف العمليات الإنشائية للمشروع ،

- وصف المواصفات المطلوبة للعمليات.

- وضع خطة لتنفيذ المقترح ، وتوضح البرنامج الزمني للإنشاءات والأعمال الهندسية ، مثل اعدادالتصاميم وأعتمادها  والاختبارات المطلوبة لملائمة الموقع  والأعمال الأنشائية 
 ( ويفضل استخدام الرسم التوضيحي لخطة التنفيذ ) .

- التكاليف التقديرية لتصميم للمشروع و إنشائه :

- تكاليف أعداد وتطوير الموقع ،

- تكاليف المباني والأعمال الإنشائية ،.

- تكاليف المرافق الخاصة بالمشروع

ملاحظه :

قد لا تحتاج الى بعض هذه النقاط او تكون لديك نقاط بديله او مشابهه

لا منع من ادراجها في الدراسة اذا كانت تقدم مايفيد في توضيح الرؤية

واعطاء معلومات مفيدة ..