القوى العاملة

القوى العاملة / التنظيم والإدارة / خطة تنفيذ المشروع

القوى العاملة :

- عدد العمال والفنيين المطلوبين للمشروع ، مصنفين طبقاً لمستوى المهارة والإشراف ، وإلى عمالة إنتاجية مباشرة وغير مباشرة .

- مدى توافر هذه العمالة في سوق العمل المحلي ، وفي حالة عدم توافرها ، ماهي المصادر العربية والأجنبية لتوفيرها .

- خطة التدريب والتأهيل المطلوبة لاعداد العمال المطلوبين ، سواء كان تدريباً محلياً أو خارجياً ، وتكلفته في كل حالة .

- تقدير الكلفة السنوية للقوى العاملة طبقا للطاقة الإنتاجية .

التنظيم والإدارة :

- وصف التنظيم المقترح لإدارة المشروع وتحديد أهدافه ، ووضع خريطة لهيكله التنظيمي .

- احتياجات المشروع من الكفاءات الإدارية والفنية مع تحديد :

- العدد ،

- الكفاءة ،

- الخبرة

وذلك بالنسبة لمختلف المستويات الإشرافية للمشروع .

- مواصفات وشروط شغل الوظائف الإدارية القيادية ( الإدارة العليا) ,

- مدى توافر هذه الكفاءات محليا ، مصادر استجلابها العربية والأجنبية في حالة عدم توفرها محلياً .

- خطط التوظيف والتدريب وإحلال الكفاءات الوافدة بكفاءات وطنية .

- تقدير التكاليف السنوية للإداريين والفنيين .

خطة تنفيذ المشروع :

إن وضع خطة وجدول زمني لتنفيذ المشروع في مراحله المختلفة يتحقق باستخدام ما يلي :

- تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذية ، مثل :

- التفاوض ،

- التعاقد ،

- تصميم المشروع ،

- الإنشاءات وتجارب بدء التشغيل ،

- تفتيت كل مرحلة إلى مجموعة من الأنشطة ،

- تقدير الوقت اللازم لإنهاء كل نشاط

- استخدام أحد أساليب الجدولة الزمنية (مثل تكتيك تحليل شبكات الأعمال) لوضع خطة التنفيذ للمشروع ، مع تحديد المسار الحرج له ، والوقت المطلوب لإنهائه .

اخي

قد لا تحتاج بعض النقاط المذكورة هنا

او قد تكون لديك نقاط بديلة او مشابهه

بامكانك التعديل او التغيير في القالب بما يتناسب مع

مالديك او مع مشروعك ... وبما يخدمك