أ. التحليل الشبكى 1 - اساليب التحليل الشبكى (تنظيم المشروع) صممت لكى تساعد فى التخطيط والتحكم فى المشاريع الضخمة والتى تضم انشطة مترابطة . اشهر هذه الاساليب Gantt ، PERT CPM . وهذه الاساليب مناسبة لاى مشروع له موعد انتهاء ونقطة بداية. أ) ومن امثلة التطبيقات : 1) انشاء مبنى 2) مشاريع البحث والتنمية 3) التخطيط لمنتج جديد 4) دراسات الجدوى 5) دراسات المراجعة 6) نشر الكتب

2. تتميزGantt Charts اوbar charts بالبساطة فى البناء والاستخدام . ولانشاء Gantt Charts يجب تقسيم المشروع الى مشاريع صغيرة منطقية تسمى انشطة او مهام , حاول تقدير موعد البداية والنهاية لكل نشاط . قم باعداد bar chart موضحا كل نشاط كخط افقى مع التقدير الزمنى . أ. اهم مزايا Gantt Charts هى البساطة .وهى تدفع المخطط ان يفكر للامام و تحديد أنشطة منطقية ومع تقدم المشروع يمكن المقارنة بين اوقات الانتهاء الفعلية مع الاوقات المخطط لها . بالاضافة لذلك فانه لا يحتاج الى ادوات خاصة او حسابات ويمكن استخدام هذه التقنية مع المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء ب. اهم العيوب هو عدم وضوح العلاقات بين الانشطة وقد استحدثت طرق عديدة لتوضيح ذلك على Gantt Charts ولكن هذه العلاقات تكون ظاهرة فقط فى العلاقات البسيطة.

3. اسلوب تقييم ومراجعة المشروع PERT قد صمم لمساعدة المديرين فى التحكم فى المشاريع الكبيرة والمعقدة . ورسومات PERT هى شكل حر من الشبكات توضح كل نشاط كخط بين الاحداث. تسلسل من الخطوط توضح العلاقات المتداخلة بين الانشطة. و تتميز رسومات PERT بالتعقيد عن GANtt Charts لكن تمتلك ميزة اتحاد تقديرات الوقت المتوقع وتحديد المسار الحرج . أ. الاحداث هى نقاط فاصلة فى الزمن وتمثل بداية او نهاية لنشاط . وهى لا تستهلك اى موارد ب. الانشطة هى مهام يجب ان تتم .وهى تستهلك موارد (بما فى ذلك الوقت ) . ج. خريطة الشبكة تتكون من : 1) الخطوط (الانشطة) توصل من الشمال الى اليمين فى التسلسل الضرورى للانتهاء منهم . ويمكن ان يحددوا تبعا للطول الزمنى 2) دوائر لتمثيل الاحداث وهى مرقمة للتوضيح .

هـ. المسارات الغير حرجة تتميز بوجود وقت مهدر ومن مزايا PERT انها تحدد هذا الوقت والذى يمثل موارد غير مستخدمه والتى يمكن تحويلها الى المسارات الحرجة . و. اساليب كثيرة قد طورت لتشمل معلومات عن التلكفة فى التحليل . وذلك التنوع فى PERT يسمى تكلفة PERT . وهى تجمع الانشطة فى مجموعة عمل لتسهيل التحكم فى التكاليف . وبتقدير التكلفة لكل مجموعة عمل يمكن للمدير انشاء ميزانية لتحديد متى يمكن للتكاليف أن تبذل أثناء المشروع . ز. يمكن تحديد اوقات النشاط بطريقة احتمالية وبرامج الحاسب متوفرة لعمل الحسابات وتحديد المسارات الحرجة . ح. تحليل PERT يضم امكانية تقدير اوقات انتهاء النشاط . هناك ثلاث مواقيت تقديرية: متفائل ، مرغوب ، متشائم

ط) مثال: لو ان هناك نشاط يمكن ان يتم فى خلال 6 ايام (زمن متفائل ) و10 ايام (زمن مرغوب ) و20 يوم زمن متشائم فان الوقت المتوقع هو 11 يوم 6/(20+(10*4)+6) 1) وذلك فان الوقت المرغوب هو الاكثر تاثيرا 2) الانحراف المعيارى 2.33 (20-6/6)

4. طريقة المسار الحرج (CPM) قد تم تطويرها بعيدا عن PERT وتستخدم بصورة كبيرة فى صناعة الانشاءات .ان طريقة المسار الحرج يمكن أن تعتبر فرع من فروع PERT . فهى مثلPERT فى أنها أسلوب شبكى ولكنها لا تشبه PERT فى انها تستخدم ميعاد محدد وتقديرات التكاليف . ومن مزاياها انها تضم تقديرات التكاليف ومصطلح تحطيم المجهودات والتكاليف . أ‌) تقدر اوقات النشاط لـ المجودات العادية المجهودات المحطمة .والوقت المحطم هو الوقت الذى يتم فيه اتمام نشاط مع الفرض ان كل الموارد المتاحة مخصصة للمهمة (وقت اضافى, طاقم عمال اضافى, الخ ) ب‌) تكاليف النشاط ايضا تقدر للمجهود العادى والمجهود المحطم . ج‌) هذه التقديرات تسمح لمدير المشروع من تقدير تكاليف اتمام المشروع اذا بعض الانشطة تمت على اساس تحطيمى د‌) يتم انشاء الرسم الشبكى بنفس طريقة رسم PERT . وما ان يتم انشاء الرسم فانه يتم ايجاد المسارات الحرجة بالنسبة للاوقات الحرجة والاوقات المحطمة ومن الممكن وجود اكثر من مسار بالنسبة للرسم الواحد . ه‌) تحطيم الشبكة يعنى ايجاد أقل التكاليف لاتمام المشروع فى اقل وقت . و‌) برامج الحاسب CPM تسمح بتطوير الحل مع استمرار العمل.

ب) لوغاريتم الحد الاقصى لمشاكل التدفق يزيد من التدفق فى الشبكات من خلال نقط ادخال مميزة (نقطة مصدرية) ونقط خروج .ومن امثلة تلك التطبيقات انظمة النقل على الطرق السريعة وانابيب نقل البترول حيث ان التدفق محدد بحمولات الاقواس (الطرق وانابيب البترول ) ج) لوغاريتم الحد الادنى شجرة الالتفاف يوضح مجموعة الفروع المتصلة والتى لها اقل طول موحد وشجرة الالتفاف هى مجموعة من الفروع (الاقواس) والتى تربط بين كل نقطة التقاء فى الشبكة وبين النقطة الاخرى .ومثال على ذلك تحديد اقصر طرق الاتصال بين العاملين فى المواقع المتغيرة وبين الكمبيوتر الرئيسى .

6. والتحكم فى المشاريع يتطلب انتباه لمحال ومواعيد وجودة وتكاليف هذه المشاريع . لذلك فان التحليل المتباين هو اداة لادارة المشروع أ. الفرق بين التكلفة الحقيقة للعمل المؤدى (CWP) وميزانية التكليف المخصصة للعمل (CWS) يمكن تحليلها طبق لمتغيرين 1) متغير تكلفة اداء أعمال المشروع هو الفرق بين CWP الحقيقى و CWP فى الميزانية . هذا المتغير من الممكن تقسيمه الى متغير السعر و متغير الكفاءة . وهو يقيس زيادة او نفاذ التكلفة . 2) متغير تكلفة جدولة أعمال المشروع هو الفرق بين CWP فى الميزانية و CWS طبقا للميزانية . وهو يقيس مدى ما اذا كان المشروع متفق مع او مختلف عن المواعيد المحددة له .

ب. التنبؤ: التنبؤات هي الاساس لخطط العمل متضمنة الميزانيات. بالاضافة الي الحدس فالكثير من العمليات الكمية تكون مفيدة في تنبؤ المستقبل من خلال خبرات الماضي. 1. امثلة من التوقع تتضمن تصورات للمبيعات، الطلب على المخزون، السيولة النقدية و متطلبات رأس المال المستقبلية. أ. معظم النماذج تستخدم في عمليات التوقع. تستخدم في اتخاذ القرارات و التي تزيد من فاعلية النتائج المستقبلية . ب. مصداقية التنبؤ ينبغي ان يتم تحديدها قبل الاستخدام. ما من طريقة موضوعية يمكنها تحديد المصداقية التنبؤات المحكم بها. اذا ما تم استخدام الطرق الكمية ايا كان فقياس المصداقية عادة ما يكون ممكن, علي سبيل المثال حساب الخطأ المعياري للتقدير. 2. تحليل العلاقة اعتيد ان يتم استخدامه في قياس قوة العلاقة الخطية بين اثنين او اكثر من المتغيرات. العلاقة بين متغيرين من الممكن ان تري بتقدير قيمتهم علي رسم بياني واحد لتشكيل مخطط الانتشار فاذا ما اتجهت النقاط الي تشكيل خط مستقيم فستكون العلاقة قوية اما اذا ما شكل نمط عشوائي فستكون هناك علاقة بسيطة. قياسات العلاقة ما هي الا علاقات خطية فقط.

د. مخططات الانتشار من الممكن أن تستخدم في ايضاح العلاقة. كل ملاحظة تشكل نقطة يحدد موضعها تبعا لقيم x,y. الكولينيرتي هو الميل بالنسبة لهذه الملاحظات تتعلق بمعامل الارتباط لحالات القواعد السابقة.

ه. معامل التحديد (ر2) او معامل العلاقة المربع من الممكن ان يترجم كنسبة من المتغير الكلي في y والتي يتم ايضاحها او حسابها علي انها معادلة الانحدار. 1) انه مساوي 1- حاصل جمع المتغير المبهم مقسوم علي المتغير الكلي. و المعادلة كالتالي :- (ر2)1- (ر1 – ر8)2 (رi – ر-)2 اي : ر2= معامل الاصرار ∑ = مجموع γ1 = نقطة بيانات فعلية γ8= نقطة علي خط الانحدار yi = متوسط لنقاط البيانات الملاحظة

2) مثال: تأكيد ان مبيعات سيارة جديدة هي عامل من الدخل الصافي (دخل الاستغناء) مع معامل الارتباط 8 مساوون لقوة 64% من متغير بالنسبة لمبيعات سيارة جديدة (من متوسط مبيعات سيارة جديدة) من الممكن ان يتم ايضاحه بمتغير الدخل الصافي (من متوسط الدخل الصافي) 3) لان (ر2) تزداد بزيادة عدد المتغيرات المستقلة بغض النظر عما اذا كانت المتغيرات المضافة هي بالفعل مرتبطة بالمتغير التابع , r2 من المحتمل ان يتم ضبطها (خفضها) ليسمح بهذا التأثير و لو ان ك هي عدد المتغيرات المستقلة و ن هي عدد الملاحظات فالمعادلة ل(ر2) المعدل: (ر2)- (ك-1/ ن-1) x ( 1- ر2)

3. تحليل الانحدار (اقل االتربيعات) تمتد بالعلاقة حتي تصل الي ناتج للعلاقة الخطية بين المتغيرات. سلوك المتغير التابع يفسر بناء على واحد او اكثر من المتغيرات المستقلة اذا تحليل الانحدار يعمل علي تحديد العلاقات بين المتغيرات الكمية. أ. االانحدار البسيط له متغير واحد مستقل. ب. الانحدار المتعدد له اكثر من متغير مستقل . 1) مثال: المتغير التابع علي سبيل المثال المبيعات هي تابعة للدعاية , دخل المستهلك و توفر البدائل و غيرها من المتغيرات المستقلة. 2) المالتيكولينيرتي هي حالة اذا ما كان اثنان او اكثر من المتغيرات المستقلة مرتبطة بقوة. و الاثر مشكوك فيه بشكل كبير بخصوص معامل المتغيرات : ذلك ان اخطائهم العادية تزداد. المالتيكولينيرتي هي مركز اهتمام بالنسبة للانحدار المتعدد.

ج. تحليل الانحدار يستخدم لايجاد اتجاه الخطوط في بيانات الأعمال فعلي سبيل المثال المبيعات أو التكلفة(تحليل السلاسل الزمنية أو تحليل الاتجاهات). و ايضا لتطوير نماذج ترتكز علي مراكز من المتغيرات (تحليل مشترك الاقسام, وهي عملية لا تتعلق بالوقت مثل تحليل الميل). و الامثلة علي ذلك هي: 1) اتجاه مبيعات المنتج. 2) اتجاه في المصاريف العامة كنسبة من المبيعات. 3) العلاقة بين ساعات العمل المباشرة و المصاريف العامة المتغيرة. 4) العلاقة بين المواد الخام المباشرة وحسابات الدفع. د. بعض الاسس المنطقية ينبغي ان تتواجد لتوقع المتغيرات كي تكون مرتبطة. 1) اذا كانت المتغيرات مستقلين بوضوح فاي مرفقات تظهر عن طريق الانحدار فهو بالصدفة البحتة. 2) الانحدار لا يحدد السبب بالرغم من ان x,y يتحركان معا فالعلاقة الواضحة من الممكن ان يتسبب فيها عوامل اخري. أ) مثال: العلاقة القوية تتواجد بين حجم مبيعات مغسلة سيارات و بين الجو المشمس لكن حجم المبيعات لا يسبب جو مشمس. 3) العلاقة الاحصائية تتكشف عن طريق الانحدار و يكون تحليل العلاقة صالح فقط لمدى البيانات في العينة.

ج. الاخطاء في الملاحظات المتتالية تكون مستقلة احصائيا. 1- لهذا فيكون المقدرون غير متحيزون. 2- العلاقة التلقائية (علاقة متسلسلة) ثحدث عندما تكون الملاحظات غير مستقلة , بمعني اخر : فيما بعد من الممكن ان تكون الملاحظات معتمدة علي المبكرين منهم. د0 توزيعyحول خط الانحدار تكون ثابتة عند قيم xالمختلفة. 1- لذلك ، تتميز الملاحظات بالهوموسيسداستيكتي او المتغير الثابت. انحراف النقاط عن خط الانحدار لا يكون متغير بشكل كبير مع التغير فى حجم المتغير المستقل . • الهيتروسيسداستيكيتي هي الحالة التي فيها يكون متغير مصطلح الخطأ غير ثابت. 2- بيانيا : يتم تقدير النموذج بسلسلة من التوزيعات العادية حول خط الانحدار. و كما اشير في(e1) في الصفحة السابقة فهذه المتتاليات يكون لها نفس الاختلاف.

أ) طبقا لمعادلة الانحدار الناتجة عن لستخدام حسابات أقل التربيعات , المبيعات المتوقعة تساوي 4.2 اضافة الي 31,0 مرة من نفقات الدعاية Y= 4.2+.31 x ب) الملاحظات تكون بيانية كما يلي :-

أ ) عوض في المعادلتين المعطتان: 36 = 6a + 13b 83 = 13a + 31b ب) عوض تلقائيا للمجهولين: 1116 = 186a + 403b 1079 = 169a + 403b 37 = 17 a ج) لهذا, أ = 2.176 . عوض عن ب في المعادلة الأصليّة الثّانية يعطي 83 = 13(2.176) + 31 b 83 = 28.288 + 31 b 31b = 54.712 b = 1.76 د ) لذا, التّكاليف المستقبليّة يمكن أن تنبأ عنها باستخدام المعادلة التّالية : y = $2.176 + $1.765x ه) الصّيغ البديلة التى عادة تكون أسهل فى الاستخدام هى كالأتى : 1) االميل يمكن التعبير عنه كالأتى 2) القيمة ل ( y-intercept ) يمكن التعبير عنها كالاتى a = y b(x)

ط. المغزى الإحصائيّ للميل لخطّ الانحدار مهمّ لأنّ إذا كانت قيمته الحقيقيّة صفر, ليس لدى التّغييرات في المتغيّر المستقلّ أيّ أثر على المتغيّر التّابع . 1) لأنّ توزيعلb عاديّ, توزيعات t قد تستخدم لتحديد سواء كان ب مختلفًا بدرجة كبيرة عن الصّفر أنّ, احدا قد يرفض الفرض الباطل الذى يكون فيهb يساوى صفر أ) أحد الطّرق هي قسم b على الخطأ المعياريّ لتقدير b. (الخطأ المعياريّ يُزَوَّد عادةً في ناتج الكمبيوتر) إذا تجاوزت النّتيجة القيمة الحرجة ل t ّ المحددة فى جدول المعايير فالخلاصة هي أن b لا يساوى صفّر . ب) هناك طريقة أخرى ألا و هي بناء فترة دقيقة ( b ± t مضروب فى الخطأ المعياريّ للقيمة المقدرة ل b) إذا لا تحتوي الفترة على الصّفر, الفرض الباطل قد يُرْفَض . 1) ان قيمة t هي القيمة الحرجة لحجم عينة معينة ودّرجة الحرّيّة و مستوى الثّقة المستعمل في الطّريقة الأولى .

ى. طريقةالحد الاقصى و الأدنى اُعْتِيدَتْ أن تولّد خطّ انحدار ببناء المعادلة على نقطتين فقط هما الحد الاقصى و الحد الأدنى لسلسلة الملاحظات 1) المثال : معادلة الانحدار التي تغطّي تكاليف الكهرباء يمكن أن تتكون باستخدام فقط شهر التّكلفة العالية و الشّهر منخفض التكلفة . إذا كانت تكاليف 400 $ في إبريل عندما كان الإنتاج 800 ساعةً ماكينة و 600 $ في سبتمبر عندما كان الإنتاج 1,300 ساعةً, االمعادلة ستُحَدَّد كما يلي : لأنّ التّكاليف زادت 200 $ لمدّة 500 ساعة إضافيّة, التّكلفة المتغيّرة هي $ .40 لكلّ ساعة الماكينة . للشّهر المنخفض, الجزء المتغيّر الكلّيّ لتلك التّكلفة الشّهريّة هو 320 $ ( $ .40 x 800 ساعةً ) . على اعتبار أنّ التّكلفة الإجماليّة هي 400 $ و 320 $ متغيّر, يجب أن يكون 80 $ المتبقّي تكلفة ثابتة . معادلة الانحدارهي Y = 80 + .4x . 2) النقد الرّئيسيّ لطريقة الحد الاقصى و الادنى هي أنّ نقاط الاقصى و الادنى يمكن ان تكون غير طبيعية ولا تمثل الأحداث العادية .

4. سلسلة الوقت أو تحليل الاتّجاه تعتمد على الخبرة السّابقة . قد يكون لدى التّغييرات في قيمة متغيّر ( على سبيل المثال, عدد وحدات البيع لمنتج ) مع مرور الوقت الوقت عدّة عناصر ممكنة . أ. فى تحليل سلسلة الوقت المتغير التابع يكون معتمد على الوقت ( المتغير المستقل ) ب. الاتّجاه الدّنيويّ هو التّغيير الطّويل الأجل الذي يحدث في سلسلة . هو يُمَثَّل بخطّ مستقيم أو منحنى على رسم بيانيّ . ج. التّغيّرات الموسميّة شائعة في أعمال كثيرة , طرق تحليلية متعدد تحتوى على التغيرات الموسمية فى نماذج التنبؤ , لكنّ معظم الطّرق تستفيد من استعمال الفهرس الموسميّ . د. التّذبذبات الدّوريّة هي التّغيّرات في مستوى النشاط في فترات التّجارة . بالرّغم من أنّ بعض من هذه التّذبذبات بعيدة عن سيطرة الشّركة, هناك حاجة لأن يُعْتَبَرُوا في التّوقّع . هم يُدْرَجُونَ عادةً كأرقام قياسيّة . ه. المتغيّرات الشّاذّة أو العشوائيّة هي أيّ تغيّرات غير متضمّنة في الأصناف المذكورة بأعلى. التّجارة يمكن أن تَتَأَثَّر بالأحداث العشوائيّة ( على سبيل المثال, الجوّ, الإضرابات, الحرائق, إلخ ) .

5. التدريج الدليلي (الأسي) هو أسلوب يستخدم لعمل مستويات أو تدريج للاختلافات التي تم مواجهتها في التنبؤ. و يقوم هذا الأسلوب أيضا بتكييف التنبؤات مع التغييرات في وقت ظهورها. أ. أبسط أشكال التدريج هو المتوسط المتحرك, و الذي فيه يقوم كل تنبؤ على عدد ثابت من الملاحظات السابقة. و يتشابه التدريج الدليلي مع المتوسط المتحرك. ب. تعني كلمة الدليلي أن الوزن الأكبر يوضع على أحدث البيانات مع تساقط أوزان كل البيانات بشكل دليلي مع تقادم البيانات. و يعتبر قسم ألفا [alpha (a)] , معامل التدريج, هاما لأن ألفا العالية تضع وزنا أكبر على البيانات الحديثة. جـ. معادلة التنبؤ (F) للفترة t+1 1) تزن هذه الطريقة الملاحظة الخاصة بالفترة t بواسطة, و التنبؤ الخاص بالفترة t بواسطةالتنبؤ .

6. منحنيات التّعلّم تعكس المعدّل المتزايد الذي به يؤدى النّاس المهامّ كلما يكتسبون الخبرة . الوقت المطلوب لأداء مهمة معينة يصبح تدريجيًّا أقصر, لكنّ هذا التّكنيك مطبّق فقط على مراحل الإنتاج المبكّرة أو أيّ مهمّة جديدة . أ) عادةً, المنحنى يُعَبَّر عنه كنسبة مئويّة من الوقت المخفض لإكمال مهمّة لكل تضاعف الإنتاج التّراكميّ . قد أظهر البحث نسب مئويّة لمعدّل التّعلّم ليكون بين 60 % و 80 % . بعبارة أخرى, الوقت المطلوب يُقَلَّل ب20 % إلى 40 % فى كل مرة الأنتاج التراكمى يضاعف , و 20 % هى الأكثر شيوعا . 1)افتراض شائع واحد معمول به في نموذج منحنى التعلم هو أنّ الوقت المتوسّط التّراكميّ لكلّ وحدة يُقَلَّل بنسبة مئويّة معيّنة فى كلّ مرة يضاعف الإنتاج . أ) الفرض البديل هو زمن الوحدة الاضافية ذلك ( الوقت لانتاج الوحدة الأخيرة ) يقلل عندما يتضاعف الإنتاج . 2)المثال: معطى منحنى تعليمى 80% بناءاً على الافتراض الاول الموضح باعلى , مستوى الاداء الاتى هو المتوقع اثناء المراحل الاولية لتصنيع منتج جديد.

ج.المحاكاه و تحليل الحساسيه 1. المحاكاة أسلوب للتجريب بالنماذج المنطقية و النماذج الرياضية باستخدام الحاسب الآلي. فبالرغم من قوة الرياضيات فإن العديد من المشكلات لا يمكن حلها بالطرق التحليلية المعروفة بسبب سلوك المتغيرات و تعقيد التفاعل بينها.. علي سبيل المثال : أ‌. نماذج التخطيط المؤسسي ب‌. نماذج التخطيط المالي ج‌. نماذج تسويق المنتج الجديد د‌. نماذج محاكاة نظام الاصطفاف(طابور الانتظار) ه‌. نماذج محاكاة التحكم في المخزون 2. إن التجريب ليس جديدا أو غير معتادا في العمل. فعمل نموذج تصميم سيارة , و وجود قسم لتجربة طرق المحاسبة الجديدة , و اختبار تسويق المنتج الجديد , كل ذلك يعتبر أشكال للتجريب. و في الواقع فإن التجريب هو عملية منظمة للمحاولة و الخطأ باستخدام نماذج من واقع الحياه و ذلك للحصول علي معلومات تسبق التنفيذ الكامل.

ب. إعداد النموذج: يجب تعريف المتغيرات التي سيتم إدراجها, و تعريف سلوكها الفردي, و العلاقات فيما بينها بطريقة منطقية رياضية دقيقة. و تعمل أهداف نموذج المحاكاه كخطوط إرشادية في تحديد أي العوامل تكون ملائمة. و علاوة علي ذلك فإن المدخلات التي تظهر في النموذج تنقسم إلي نوعين: نوع يمكن التحكم فيه, و نوع احتمالي. و النوع الأول عبارة عن تلك المدخلات الخاضعة لتأثير صانعي القرار, أما الثاني فيشمل الأحداث البعيدة عن سيطرتهم, مثل الظروف الاقتصادية العامة أو ما يقوم به المنافسون من أفعال. ج‌. تفعيل النموذج: توجد حاجة للتأكد من أن نتائج التجربة ستكون واقعية. هذا التأكيد يتطلب تفعيل النموذج- غالبا باستخدام البيانات التاريخية(القديمة). فإذا أعطي النموذج نتائج مساوية لما حدث في الماضي بالفعل؛ فإن النموذج يكون صالحا تاريخيا. و مع ذلك, تبقي هناك مخاطرة و هي أن التغييرات يمكن أن تجعل النموذج غير صالح في المستقبل.

د‌. تصميم التجربة: التجريب هو عمل عينة لعملية معينة في نظام ما. فعلي سبيل المثال إذا تم عمل محاكاه لسياسة معينة علي نموذج للمخزون لمدة عامين؛ فإن النتائج تعتبر عينة فردية. ومع التكرار يمكن زيادة حجم العينة و يرتفع مستوي الثقة. إن عدد مرات القيام بالتجربة, و طول مدة كل مرة, و القياسات التي يجب القيام بها, و طرق تحليل النتائج كل ذلك يعتبر جزء من تصميم التجربة. ويمكن أن تأخذ التجارب أيضا شكل أسئلة "ماذا—إذا" بمعني تغيير المدخل أو الافتراض للتحقق من التأثير علي النتائج. ه‌. إدارة نموذج المحاكاه - تقييم النتائج: يجب إدارة نموذج المحاكاة بحذر. و يجب تحليل النتائج باستخدام طرق إحصائية مناسبة. هذه النتائج تكون مخرجات تسمح بتقييم احتمالات الأداء في العالم الواقعي.

5. أسلوب(تقنية) مونت كارلو: يستخدم غالبا في المحاكاة للحصول علي القيم الفردية لمتغير عشوائي. يتم استخدام مولدا للأرقام العشوائية للحصول علي أرقام ذات توزيع احتمالي منتظم (احتمالات ظهور متساوية).. و الخطوة الثانية هي تحويل هذه الأرقام إلي قيم متطابقة مع التوزيع المطلوب. أ‌. يمكن التحقق من أداء النموذج الكمي عن طريق الاختيار العشوائي للقيم لكل متغير في النموذج (بناءا علي التوزيع الاحتمالي لكل نموذج) ثم حساب قيمة الحل. إذا تم القيام بهذه الطريقة عدد كبير من المرات؛ فإنه سيتم الحصول علي توزيع النتائج من النموذج. ب‌. مثال: يشمل نموذج نظام تسويقي جديد عامل عرض المنافس لمنتج مماثل خلال عام. و تقدر الإدارة أن هذا الحدث سيتم بنسبة 50%. يجب تحديد هذا العامل في كل نموذج محاكاة. ربما يتم ذلك عن طريق نقر عملة معدنية أو وضع رقمين في قبعة و اختيار أحدهما. و يمكن الحصول علي أرقام عشوائية بين 0 و 1. تمثل الأرقام الأقل من 0.5 عرض المنافس لمنتج مماثل, و تمثل الأرقام الأكبر من 0.5 عدم حدوث ذلك.

6. و مميزات المحاكاة هي كما يلي: أ‌. يمكن ضغط الوقت. فيمكن أن يوضح نموذج تخطيط لشركة ما نتائج سياستها لمدة خمسة سنوات في المستقبل باستخدام عدة دقائق فقط من وقت الحاسب الآلي. ب‌. يمكن استكشاف سياسات جديدة. فمع نماذج المحاكاه يستطيع المديرون أن يسألوا أسئلة "ماذا - إذا" لاستكشاف السياسات الممكنة و ذلك يزود الإدارة بأداة تخطيط قوية جديدة. ج. يمكن تحليل الأنظمة المعقدة. ففي حالات كثيرة تكون المحاكاة هي الطريقة الكمية الوحيدة الممكنة لتحليل نظام معقد مثل نظام الإنتاج, أو المخزون, أو نظام الشركة ككل. 7. أما حدود المحاكاه فهي كما يلي: أ‌. التكلفة: إن إنشاء نماذج المحاكاة يمكن أن يكون مكلفا. و يمكن تبرير استخدامها فقط إذا كانت المعلومات التي يجب الحصول عليها تستحق أكثر من تكلفة إنشاء النموذج و تنفيذ التجربة. ب‌- مخاطرة الخطأ: تؤدي المحاكاة إلي التنبؤ بكيفية سلوك النظام الفعلي. و كأي تنبؤ فإنه يمكن أن يكون خاطئا.

8. تحليل الحساسية: بعد صياغة المشكلة في أى نموذج رياضي, يمكن أن تخضع لتحليل الحساسية. و هذه الطريقة مفيدة و هامة خاصة عندما تكون احتمالات الحالات الطبيعية و عوامل القرار مستنتجة شخصيا و ليس عن طريق استخدام معلومات قابلة للقياس موضوعيا. أ‌. يمكن تطبيق طريقة للمحاولة و الخطأ, حيث يتم فيها حساب حساسية الحل بالنسبة للتغير في أي متغير أو عامل أو أي افتراض آخر محدد. 1) يمكن كذلك تقدير مدي المخاطرة بالنسبة للمشروع الذي تتم محاكاته. 2) يمكن أن يكون أفضل مشروع هو الأقل حساسية بالنسبة للمدخلات الاحتمالية(الغير أكيدة). 3) و يمكن أن يحدد اختبار الحساسية ما إذا كان استهلاك موارد إضافية للحصول علي تنبؤات بالظروف المستقبلية ذو فائدة بالنسبة للتكلفة الخاصة به.

ب‌. في مشكلات البرمجة الخطية, تعتبر الحساسية هي المعدل الذي فيه يمكن تغيير قيمة مقيدة - مثل معامل التكلفة-أو أي متغير آخر دون التأثير علي الحل المفضل. و السعر الشكلي هو مرادف الحساسية في هذا السياق. ج. يمكن القيام باختبار حساسية في تطبيق طرق تدفق النقد المخصوم(علي سبيل المثال: صافى القيمة الحالية) و ذلك لتأكيد تأثيرات تغيرية معدل الخصم أو تدفقات النقد الدورية. د. إن نماذج التخطيط المالي – بما يشتمل علي النماذج الخاصة بتدفق النقد ووضع ميزانية رأس المال- تعتبر من التطبيقات الهامة الأخري لتحليل الحساسية. فعلي سبيل المثال, يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار البيع أو تكلفة الموارد علي النقد المتاح و تتطلب كثيرا أو قليلا الاقتراض قصير الأمد. ه. و مازال هناك تطبيق آخر و هو حساب هامش الأمان في تحليل (CVP).