الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش

(برنامج المراجعة الإدارية وتقييم الأداء)

الجهة المعنية           :

الهدف الرئيسي للفحص: تقييم أداء الإدارة العليا في قيامها بوظائفها الخاصة بتحديد الأهداف والتخطيط والتنظيم والرقابة من خلال اللوائح والسياسات والنظم.

أولا: الأهداف

| المخاطر التي يغطيها الفحص | الهدف | الإجراءات الرقابية | خطوات الفحص | التعليق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *مخاطر عدم وجود أهداف محددة للمشروع. * مخاطر عدم تنفيذ المشروع لأهدافه كجزء من الخطة العامة للدولة. | التأكد من قيام الإدارة بتحديد أهداف محددة للمشروع تساهم في انجاز خطة الدولة | -ضرورة وجود خطة محددة للدولة في مجال المشروع وكذا برامج زمنية لتنفيذ تلك الخطة -ضرورة تحديد دور المشروع في ذلك. - يتعين وجود تقارير توضح مدى تمشي أهداف المشروع مع خطة الدولة | 1-الحصول علي خطة الدولة في مجال نشاط المشروع وكذا البرامج الزمنية لتنفيذها. 2-الحصول علي النظام الأساسي للمشروع/قرار التأسيس/قرارات مجلس الإدارة والتي تحدد الأهداف الاسترتيجية للمشروع والقيام بخطوات الفحص التالية: 1/2التحقق من التحديد الواضح لأهداف المشروع ومدى تعبيرها عن استرتيجية المشروع. 2/2تحديد مدى ترتيب الأهداف طبقا للأهمية النسبية. 3/2التحقق من مدى تمشي هذه الأهداف مع خطة الدولة في مجال نشاط المشروع. 4/2تحديد مدى قابلية أهداف المشروع للقياس الكمي. 5/2التحقق من ترجمة الأهداف الاسترتيجية إلى أهداف تفصيلية للإدارات/مراكز المسئولية. 6/2تحديد ما إذا كان العاملين الرئيسين بالمشروع على دراية تامة بهذه الأهداف الاسترتيجية والتفصيلية. 7/2التحقق من مراجعة وتعديل هذه الأهداف الإستراتيجية بصورة دورية في ضوء التغيرات التي تحدث في الظروف الداخلية والخارجية للمشروع. 3- التأكد من وجود نظام متابعة لمدى تمشى أهداف المشروع مع السياسة العامة للدولة. |  |

ثانيا: التخطيط

| المخاطر التي يغطيها الفحص | الهدف | الإجراءات الرقابية | خطوات الفحص | التعليق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مخاطر عدم كفاءة الإدارة في التخطيط وبالتالي عدم تحقيق الأهداف وعدم تنفيذ الاسترتيجية المحددة للمشروع. | التأكد من قيام الإدارة بدورها في القيام بوظيفة التخطيط بالكفاءة المناسبة. | ضرورة وجود خطة عامة للمشروع تحقق الأهداف الاسترتيجية يتعين وجود خطط تفصيلية وخطط فرعية لكل الوحدات الفرعية العاملة بالمشروع ضرورة وجود تقارير عن مدى تنفيذ الخطط وحصر الانحرافات وأسبابها | 1-الحصول علي الخطة العامة للمشروع والخطط التفصيلية للوحدات الفرعية او مراكز المسئولية المختلفة والتحقق من الأتي: 1/1اعتماد الخطط الموضوعة من المستوى الإداري المناسب(الإدارة العليا/ المدير التنفيذي) 2/1تحديد نوعية الخطط الموضوعة (طويلة الأجل / قصيرة الأجل) 3/1تحديد الأسس التي يتم عليها وضع الخطط وتحديد مدى ملائمتها . 4/1التحقق من وجود ارتباط بين الخطط الموضوعة وأهداف المشروع. 5/1تحديد مدى اشتراك المستويات الإدارية المختلفة في عملية التخطيط وما هي درجة مساهمة كل مستوى في إعداد الخطط. 6/1التحقق من التعبير عن الخطط في شكل كمي ومالي. 7/1التحقق من مراجعة تقديرات الخطط بواسطة المختصين. 8/1التحقق من مدى ملائمة المعلومات التي تعتمد عليها الخطط ومدى دقتها. تحديد مدى وجود اتصال بين الوحدات 9/1الفرعية للمشروع وبين جهة اعتماد الخطط (الإدارة العليا / المدير التنفيذي) 10/1التحقق من مدى التزام مديري الوحدات الفرعية بالخطط الموضوعة. 2-التأكد من المرونة الكافية للخطط الموضوعة بحيث يمكن تعديلها طبقا للظروف والمتغيرات. 3-التأكد من وجود نظام لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة. 4-إعداد تقرير بنتائج مأتم التوصل إلية |  |

ثا لثا: التنظيم

| المخاطر التي يغطيها الفحص | الهدف | الإجراءات الرقابية | خطوات الفحص | التعليق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * عدم ملائمة الهيكل التنظيمي للقيام بتنفيذ أهداف وخطط المشروع بالشكل المناسب. | *التأكد من توافق وملائمة الهيكل التنظيمي للمشروع لتحقيق اهدافة. | *ضرورة وجود هيكل تنظيمي واضح ومحدد يحدد خطوط السلطة والمسئولية بصورة واضحة. *يتعين وجود توصيف دقيق للوظائف بالمشروع. *ينبغي وجود تحديد واضح لمسئوليات واختصاصات الوحدات الفرعية بالمشروع. | 1-الحصول على الهيكل التنظيمي العام للمشروع وكذا الهياكل التنظيمية للوحدات الفرعية والقيام بخطوات الفحص التالية: 1/1التحقق من وضوح الهياكل التنظيمية واعتمادها من المستوى الإداري المناسب(الإدارة العليا/المدير التنفيذي). 2/1التاكد من إن الهياكل التنظيمية تحقق التوازن بين المستويات الإدارية بتحديد خطوط السلطة والمسئولية والإشراف بصورة واضحة. 3/1التحقق من لن الهياكل هي الرسمية داخل المشروع ولا يوجد هياكل أخرى غير رسمية. 4/1التحقق من إن الهياكل التنظيمية قادرة على تحقيق أهداف المشروع في اقصر وقت وبأقل تكاليف ممكنة. 5/1التحقق من ثبات الهياكل التنظيمية للمشروع من سنة لأخرى مع وجود نظام لتطويرها إذا ما دعت الضرورة لذلك. 2- التأكد من وجود توصيف وظيفي دقيق لكافة الوظائف بالمشروع يحدد مسئوليات ومهام الوظيفة/تبعية الوظيفة/..الخ 3-وفي حالة وجود هذا التوصيف يتم التأكد من التطبيق الدقيق لهذا التوصيف. 4-التأكد من تمشي وتطابق هذه الاختصاصات والمسئوليات مع الأهداف المحددة للوحدات الفرعية والتي تساهم في تحقيق الأهداف الاسترتيجية للمشروع. 5-التأكد من ملائمة العاملين لمتطلبات الهيكل التنظيمي. 6- إعداد تقرير بنتيجة الفحص. |  |

رابعا:الرقابة على تنفيذ الخطط

| المخاطر التي يغطيها الفحص | الهدف | الإجراءات الرقابية | خطوات الفحص | التعليق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *عدم وجود إجراءات محددة أو طرق لتنفيذ الخطط والأهداف, وبالتالي ابتعاد التنفيذ عن تحقيق الأهداف.. | * التأكد من قيام الإدارة بوضع مجموعة من السياسات والإجراءات التي تمثل طرق العمل والتي تستخدم في تنفيذ الخطط وأهداف المشروع. *التحقق من قيام الإدارة بإتباع منهجا محددا لمتابعة تنفيذ الخطط وأهداف المشروع. | * ضرورة وجود مجموعة من إجراءات العمل واضحة ومعروفة تعمل على تحقيق الخطط والأهداف. * يتعين وجود مجموعة من تقارير المتابعة للتحقق من تنفيذ الخطط والأهداف. | 1- الحصول على دليل العمل بالمشروع والذي يتمثل في: - اللوائح الداخلية - دليل إجراءات العمل لكل وحدة فرعية. - السياسات والقرارات الإدارية. وفي حالة وجود هذه الإجراءات يتم القيام بالخطوات التالية: 1/1التاكد من اعتماد هذه الإجراءات من المستوى الإداري المناسب. 2/1التحقق من تحديث هذه الإجراءات. 3/1التاكد من إلمام العاملين بهذه الإجراءات وأنة يتم شرحها لهم. 4/1التحقق من التعبير عن هذه النظم والإجراءات بخرائط تدفق الأعمال. 5/1التاكد من تعديل هذه النظم والإجراءات بصفة دورية طبقا للظروف المحيطة الداخلية/ أو الخارجية. 6/1 التحقق من مدى قيام المشروع بتقييم النظم والإجراءات في ضوء مبدأ التكلفة والعائد. 7/1التاكد من مدى تمشي هذه النظم والإجراءات مع القوانين السارية. 8/1 التأكد من إتباع العاملين للنظم والإجراءات وسياسات المشروع.(يتم اخذ عينة) 2- التأكد من قيام الإدارة بوضع مجموعة من معايير الأداء والتي يمكن من خلالها قياس كفاءة الأداء الفعلي لكل من: - المشروع ككل (الخطط والأهداف الاسترتيجية) - الإدارات الفرعية(مراكز المسئولية) بالإضافة إلى التأكد من واقعية هذه المعايير وقابليتها للتطبيق. 3-الحصول على تقارير الأداء التي تعكس أداء كل من: المشروع ككل/الإدارات الفرعية/الإفراد مقارنا بالخطط الموضوعة والتاك من: -مدى دورية هذه التقارير. -مدى شمولية هذه التقارير ومدى وضوحها. -اعتماد هذه التقارير من المستوى الادراي المناسب. -تحديد المستوى الإداري لمتابعة هذه التقارير. - تحديد الانحرافات بمقارنة ما يلي: *تقارير الأداء الفعلي للمشروع ككل/الأهداف الاسترتيجية ومدى مساهمتها في الخطة العامة للدولة. *تقارير الأداء الفعلي للإدارات الفرعية/الأهداف الفرعية. *تقارير الأداء الفعلي للعاملين/مهام واختصاصات الوظيفة. - تحليل أسباب الانحرافات. - تحديد المسئولية عن الانحرافات والتفرقة بين القابلة للرقابة والانحرافات غير القابلة للرقابة. - وجود نظام للإجراءات التصحيحية. - متابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية. - تحديد مدى الاستفادة من نتائج التنفيذ الفعلي في إعداد الخطط المستقبلية. 4- إعداد تقرير بنتائج ما وصل إلية نتيجة الفحوص . |  |

إعداد/

رئيس قسم المراجعة