مشروع إنتاج المضادات الحيوية

Antibiotics Project

مؤسسة تشجيع الاستثمار

دراسة اولية (Profile)

| ملخص نتائج المشروع |  |
| --- | --- |
| اسم المشروع: | مشروع إنتاج المضادات الحيوية |
| منتجات المشروع: | بنسيلين ج، بوتاسيوم، امبسلين، اموكساسلين، كلوكساسلين |
| الطاقة الإنتاجية: | 210 طن من مشتقات البنسيلين |
| مجموع الأيدي العاملة: | 54 |
| حجم الاستثمار الكلي: | 22.1 مليون دينار |
| رأس المال العامل: | 156 ألف دينار |
| معدل العائد الداخلي: | 22% |
| نقطة التعادل: | 32% من الإيرادات المتوقعة |

مشروع إنتاج المضادات الحيوية

- المقدمة

101  وصف المشروع

تعتبر المضادات الحيوية احدى الزمر الدوائية الواسعة الاستعمال في حقل المعالجة الطبية، ومنذ اكتشاف البنسلين في القرن الماضي والبدء بتصنيعه، واكتشاف وتصنيع مشتقاته واكتشاف وتصنيع مضادات حيوية أخرى مثل التتراسيكلين والسترومايسين والايروثرومايسين، إلا أن البنسلين ومشتقاته لا تزال الأوسع استعمالاً في الحقل الطبي.

يهدف المشروع إلى إنتاج المضادات الحيوية من البنسلين ومشتقاته باستخدام التكنولوجيا الحيوية لتغطية جزء من احتياجات مصانع الأدوية الأردنية والعربية

201 مبررات المشروع

تعتمد مصانع الأدوية البشرية والبيطرية في الأردن ومعظم الدول العربية على استيراد احتياجاتها من المضادات الحيوية من الشركات العالمية المنتجة في أوروبا وأمريكا والصين، ويمكن لمشروع إنتاج المضادات الحيوية ( البنسلينات ومشتقاتها) أن يغطي جزء من احتياجات مصانع الأدوية المحلية والعربية من هذه المنتجات كما يمكن لهذا لمشروع أن يحقق منافع عديدة اقتصادية وفنية مثل نقل تكنولوجيا جديدة ومتطورة بالإضافة إلى أن هذا المشروع قد يسهم بإقامة صناعات رديفة له محلياً.

301 تصنيف المنتجات

يوجد تصنيف عام للبنسلين ومشتقاته حسب النظام المنسق (H. S.) تحت رقم 294110000.

401 الموقع المقترح للمشروع

يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة عمان:

- لوجود مصانع الأدوية البشرية والبيطرية في منطقة الوسط.

- توفر البنية التحتية الصناعية والخدمات.

- سهولة التوجه إلى أسواق التصدير.

- السوق

102 بيانات السوق

بلغت واردات الأردن من المضادات الحيوية عام 2000 حوالي 15 مليون دينار وعام 1999 حوالي 32 مليون دينار، ومن البنسلينات ومشتقاتها حوالي 0.52 مليون دينار وعام 1999 حوالي  1.1 مليون دينار (بيانات دائرة الإحصاءات العامة).

2. 2. الطاقة الانتاجية المقترحة

الطاقة الانتاجية المقترحة للمشروع هي 260 طن من البنسيلين يستخلص منه 210 طن من مشتقاته.

3. الدراسة الفنية

103 الطاقة الإنتاجية

يتوقع أن يتدرج الإنتاج السنوي للمشروع على النحو التالي:

جدول رقم ( 1 )

| السنة | نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية | طن |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بنسلين ج بوتاسيوم | مشتقات البنسيلين |  |  |  |
|  |  |  | بنسلين معقم | أمبسلين | أموكسسالين | كلوكساسلين |
| ###### 1 | 50% | 130 | 10 | 60 | 10 | 10 |
| 2 | 70% | 182 | 14 | 84 | 14 | 14 |
| 3 + | 100% | 260 | 30 | 140 | 20 | 20 |

3. 2 المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف

يبين الجدول رقم (2) احتياجات المشروع من المواد الأولية ومستلزمات التعبئة التغليف في السنة التشغيلية الثالثة.

جدول رقم (2)

كلفة المواد الأولية ومستلزمات التعبئة والتغليف السنوية

| المادة | الكمية (طن) | التكلفة (ألف دينار) |
| --- | --- | --- |
| وسط غذائي (سكر، املاح معدنية، يوريا) | 183 | 61 |
| مشتقات البنسلينات | 1100 | 340 |
| أكياس بلاستيكية وعبوات كرتونية (برميل) |  | 5 |
| المجموع |  | 406 |

3. 3 مراحل التصنيع

يعتمد إنتاج بنسلين ج بوتاسيوم على استخدام التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology) من خلال تنمية العترة الجرثومية (بنسيليوم كرايسوجينيوم) في وسط غذائي وضمن ظروف بيئية معينة. وبطريقة التنمية الكاملة للوجبة الواحدة ثم الحصاد وبناء عليه يتم عملية إنتاج البنسلين ومشتقاته :

- تكاثر العثرة الجرثومية ( البكتيرية ) مخبرياً.

- التكاثر في الخمارة الأولية.

- تكاثر في الخمارة الرئيسية والسماح باستمرارية التكاثر ومن ثم الحصاد بعد حوالي 160 ساعة.(حوالي أسبوع).

- استخلاص بنسلين ج بوتاسيوم على شكل بودر.

- استخدام التكنولوجيا الحيوية من خلال استخدام الأنزيمات للحصول على مشتقات البنسلينات .

- التركيز من خلال الطرد المركزي.

- التجفيف.

- التعبئة والتغليف بعبوات سعة 50 كجم.

كما يتم إعادة استرجاع بعض المذيبات كالأسيتون وكحول الأيزوبروبانول لإعادة استخدامها.

403 المعدات والآلات الأساسية للمشروع:

جدول رقم (3)

تكاليف المعدات والآلات الرئيسية مع التركيب والتشغيل

| مليون دينار | البند |
| --- | --- |
| 4 | وحدة التخمير وتعقيم المواد والتخمير |
| 3.25 | وحدات إنتاج المشتقات |
| 1.5 | وحدة استرجاع وتنقية بعض المذيبات |
| 0.5 | المختبرات |
| 3.7 | مرافق خدمات |
| 3 | مستلزمات تمديدات وتهوية وكهرباء وتحكم |
| 15.950 | المجموع |

المصدر المتوقع: الهند

503 الأرض والإنشاءات

جدول (4)

كلفة الأرض والإنشاءات

| البند | المساحة (م2) | التكلفة (ألف دينار) |
| --- | --- | --- |
| الأرض | 5000 | 100 |
| أبنية إدارية | 400 | 60 |
| أبنية إنتاجية ومستودعات | 6000 | 900 |
| اتعاب هندسية |  | 77 |
| المجموع |  | 1.137 |

603 القوى العاملة

جدول رقم (5)

القوى العاملة والأجور السنوية

| الوظيفة | العدد | الأجر الشهري د. أ. | الأجر السنوي (د. أ.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. القوى العاملة غير المباشرة |  |  |  |
| - مدير عام | 1 | 2.000 | 24.000 |
| - مدير مالي وإداري | 1 | 750 | 9.000 |
| - موظف ادار ي | 1 | 300 | 3.600 |
| - محاسب | 1 | 300 | 3.600 |
| - مدير تسويق | 1 | 750 | 9.000 |
| - موظف تسويق | 3 | 400 | 14.400 |
| - مأمور مستودع | 1 | 300 | 3.600 |
| - سكرتيرة | 1 | 250 | 3.000 |
| - سائق | 1 | 200 | 2.400 |
| - مراسل | 1 | 150 | 1.800 |
| المجموع الفرعي | 12 |  | 74.400 |
| 2. القوى العاملة المباشرة |  |  |  |
| - مدير مصنع / صيدلي | 1 | 1200 | 14.400 |
| - مشرف إنتاج / صيدلي | 1 | 800 | 9.600 |
| - مشرف تشغيل | 1 | 700 | 8.400 |
| - مهندس تشغيل | 4 | 500 | 24.000 |
| - فني | 20 | 250 | 60.000 |
| - تنظيف وتحميل | 3 | 150 | 5.400 |
| - مهندس صيانة | 3 | 500 | 18.000 |
| - فني صيانة | 6 | 250 | 18.000 |
| - فني مختبر | 3 | 250 | 9.000 |
| المجموع الفرعي | 42 |  | 166.800 |
| المجموع الإجمالي فني صيانة | 54 |  | 241.200 |

703 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

تقدر الفترة الزمينة اللازمة لتنفيذ المشروع بحوالي سنتين.

4.  الدراسة الاقتصادية

104 تكاليف التشغيل السنوية

يبين الجدول رقم (6) تكاليف التشغيل السنوية المقدرة وذلك في السنة التشغيلية الثالثة.

جدول رقم (6)

تكاليف التشغيل السنوية/ السنة الثالثة

| البند | التكلفة (ألف دينار) |
| --- | --- |
| مواد أولية وتعبئة وتغليف | 406 |
| أجور ورواتب | 241 |
| كهرباء وماء ووقود | 100 |
| مصاريف إدارية | 47 |
| مصاريف تسويق | 451 |
| المجموع | 1.245 |

4. 2 رأس المال العامل

يمثل راس المال العامل احتياجات المشروع من تكاليف التشغيل اللازمة لفترة ثلاث اشهر في السنة الأولى ويقدر بحوالي (156) ألف دينار.

304 مصاريف ما قبل التشغيل

وتشمل تكاليف دراسات الجدوى والتأسيس والتدريب خلال فترة التأسيس اضافة للمعرفة الفنية وغيرها وتقدر بحوالي 3 مليون دينار حيث أن كلفة المعرفة الفنية تتراوح عادة بين 5-10% من مبيعات سنة تشغيلية اعتيادية أو من التكلفة الاستثمارية وذلك للحالات الاعتيادية، اما في هذا المشروع وحيث أن عملية التصنيع هي تخليقية فقد قدرت مع المصاريف الأخرى بحوالي 3 مليون دينار.

404 التكاليف الاستثمارية للمشروع

جدول رقم (7)

التكاليف الاستثمارية الكلية

| البند | التكلفة ألف (د. أ.) |
| --- | --- |
| 1. رأس المال الثابت |  |
| 101 المعدات والآلات | 15.950 |
| 201 الأرض والإنشاءات | 1.137 |
| 301 وسائط النقل | 100 |
| 401 اثاث مكاتب | 60 |
| 501 احتياطي 10% | 1.724 |
| المجموع الفرعي | 18.971 |
| 2. مصاريف ما قبل التشغيل والمعرفة الفنية | 3.000 |
| 3. رأس المال العامل | 156 |
| التكلفة الاستثمارية الكلية | 22.127 |

504 تكاليف التشغيل السنوية

- تكاليف التشغيل السنوي:   1.245  ألف دينار

- الاستهلاكات السنوية:     2.022   ألف دينار

أي أن تكلفة الإنتاج السنوية في السنة الثالثة للإنتاج هي 3.267 ألف دينار لمختلف المنتجات.

604 الإيرادات السنوية

1. سعر البيع المقترح:

يقترح بيع الكيلو غرام الواحد من مشتقات البنسيلين بسعر 43 دينار وهي تقل عن معدل الأسعار السائدة في السوق العالمي من الإنتاج الأوروبي والبالغة حوالي 55 دينار و45 دينار للإنتاج الآسيوي.

02 الإيرادات السنوية المتوقعة

تقدر الإيرادات السنوية المتوقعة خلال السنوات العشرة الأولى من عمر المشروع كما يلي:

جدول رقم (8)

الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع (ألف دينار)

| السنة | 1 | 2 | 3+ |
| --- | --- | --- | --- |
| ألف دينار | 4.515 | 6.321 | 9.030 |

05 الدراسة المالية

105 الأسس والفرضيات

تم اعتماد الاسس والفرضيات التالية في التحليل المالي واحتساب المؤشرات المالية للمشروع:

1. عمر المشروع التشغيلي هو عشرة سنوات.

02 تم احتساب معدل العائد الداخلي للمشروع لحالتين هما:

أ. الحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي).

ب. التمويل الذاتي بنسبة 60% والقروض بنسبة 40% لمدة 6 سنوات بفائدة 11% مع فترة سماح لسنة واحدة.

03 احتسبت ضريبة الدخل بواقع 15% على الارباح المتحققة.

04 تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 15%.

05 لاغراض تحليل الحساسية على الحالة الاساسية جرى اعتماد الحالات التي تمثل جانب المخاطر وتشمل:

أ0 ارتفاع كلفة المواد الاولية بنسبة 10%

ب0 انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10%

ج0 انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة 10%

ء0 ارتفاع التكلفة الاستثمارية بنسبة 10%

205 المؤشرات المالية للمشروع

نتائج المؤشرات المالية للمشروع (الحالة الاساسية)

أ0 معدل العائد البسيط: 				20.5%

ب0 معدل العائد الداخلي:

- بدون قروض:				22%

- للمشروع (قرض بنسبة 40%):		15.8%

ج0 صافي القيمة الحالية

- (NPV) لحقوق الملكية

بنسبة خصم 15%:			6.7 مليون دينار

- (NPV) للمشروع بنسبة

خصم 15% بحالة قرض:			0.73 مليون دينار

د0 فترة الاسترداد:				4 سنوات

هـ0 نقطة التعادل كنسبة

من الإيرادات المتوقعة:	                             32%

305 تحليل الحساسية

يبين الجدول رقم (9) ملخصا لنتائج تحليل حساسية المشروع

جدول رقم (9)

ملخص نتائج تحليل حساسية المشروع

| الحالة | معدل العائد البسيط % | معدل العائد الداخلي % | صافي القيمة الحالية (ألف دينار) | فترة الاسترداد (سنة) | نقطة التعادل (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحالة الاساسية | 20.5 | 22 | 6.670 | 4 | 32 |
| تمويل القروض (40%) | 18.4 | 15.8 | 731 | 6 | 48 |
| ارتفاع أسعار المواد الأولية (10%) | 20 | 21.7 | 6.313 | 4 | 32 |
| انخفاض حجم المبيعات (10) | 17.5 | 19.7 | 4.349 | 5 | 36 |
| انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة (10%) | 17.1 | 19.4 | 3.993 | 5 | 36 |
| ارتفاع التكلفة الاستثمارية (10%) | 18.2 | 20.2 | 5.271 | 5 | 34 |

06 الاستنتاجات

- تظهر نتائج التحليل المالي للمشروع انه يحقق عائدا داخليا يبلغ 22% على إجمالي الاستثمار المدفوع من المستثمر و15.8% في حالة القرض بنسبة 40% وهذا مردود اقتصادي جيد.

- النتائج المالية أعلاه احتسبت قبل حساب المزايا الضريبية التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار والتي تعتمد على الموقع الفعلي للمشروع عند التنفيذ وهذه المزايا ستؤدي إلى تحسين النتائج المالية للمشروع

| صافي التدفق النقدي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة |  | السنة الاولى (سنة التأسيس) |  |  | السنة الثانية (سنة التأسيس) |  | السنة الثالثة |  | السنة الرابعة |  |  |  | السنة الخامسة |  |  | السنة السادسة |  |  | السنة السابعة |  |  | السنة الثامنة |  |  | السنة التاسعة |  |  | السنة العاشرة |  |  | السنة الحادية عشر |  | السنة الثانية عشر |  |
| نسبة الانتاج |  | 0% |  |  | 0% |  | 50% |  | 70% |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  |  |  |  |  |  | 4515000 |  | 6321000 |  |  |  | 9030000 |  |  | 9030000 |  |  | 9030000 |  |  | 9030000 |  |  | 9030000 |  |  | 9030000 |  |  | 9030000 |  | 9030000 |  |
| دفعات مستحقة |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4042140 |  |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار |  | 11061350 |  |  | 11061350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية |  | 11061350 |  |  | 11061350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  |  |  |  |  |  | 659500 |  | 893700 |  |  |  | 1245000 |  |  | 1245000 |  |  | 1245000 |  |  | 1245000 |  |  | 1245000 |  |  | 1245000 |  |  | 1245000 |  | 1245000 |  |
| دفعات سداد القرض |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  |  |  |  |  |  | 3855500 |  | 5427300 |  |  |  | 7785000 |  |  | 7785000 |  |  | 7785000 |  |  | 7785000 |  |  | 7785000 |  |  | 7785000 |  |  | 7785000 |  | 11827140 |  |
| ضريبة الدخل |  |  |  |  |  |  | 142197 |  | 299377 |  |  |  | 535147 |  |  | 535147 |  |  | 535147 |  |  | 595147 |  |  | 595697 |  |  | 596797 |  |  | 596797 |  | 596797 |  |
| صافي التدفق النقدي (دينار) |  | -11061350 |  |  | -11061350 |  | 3713304 |  | 5127924 |  |  |  | 7249854 |  |  | 7249854 |  |  | 7249854 |  |  | 7189854 |  |  | 7189304 |  |  | 7188204 |  |  | 7188204 |  | 11230344 |  |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) |  | -11061350 |  |  | -22122700 |  | -18409397 |  | -13281473 |  |  |  | -6031620 |  |  | 1218234 |  |  | 8468088 |  |  | 15657941 |  |  | 22847245 |  |  | 30035448 |  |  | 37223652 |  | 48453995 |  |
| Payback |  |  |  |  |  |  | 43.0803 |  | .983572 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | -11334 |  |  | -26.1354 |  |  | -38.1412 |  |  | -50.1412 |  |  | -39.7747 |  | -51.7747 |  |
|  | المؤشرات المالية للمشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | معدل العائد على الاستثمار (%) |  | 20.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | معدل العائد الداخلي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  | 22.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | معدل العائد الداخلي للمشروع بقرض (40%) |  | 15.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | صافي القيمة الحالية عند معامل خصم (15%) |  | 6,670,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | فترة السداد (بالسنوات) |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطة التعادل (نسبة من حجم المبيعات %) |  | 31.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| صافي التدفق النقدي بقرض (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | السنة | السنة الاولى (سنة التأسيس) |  | السنة الثانية (سنة التأسيس) |  | السنة الثالثة |  | السنة الرابعة |  | السنة الخامسة |  | السنة السادسة |  | السنة السابعة |  | السنة الثامنة |  | السنة التاسعة |  | السنة العاشرة |  | السنة الحادية عشر |  | السنة الثانية عشر |
|  | نسبة الانتاج | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 70% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
|  | التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | المبيعات النقدية |  |  |  |  | 4515000 |  | 6321000 |  | 9030000 |  | 9030000 |  | 9030000 |  | 9030000 |  | 9030000 |  | 9030000 |  | 9030000 |  | 9030000 |
|  | دفعات مستحقة |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4042140 |
|  | التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي حجم الاستثمار | 11061350 |  | 11061350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | حقوق الملكية | 6636810 |  | 6636810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | القرض الاستثماري | 4424540 |  | 4424540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تكاليف التشغيل |  |  |  |  | 659500 |  | 893700 |  | 1245000 |  | 1245000 |  | 1245000 |  | 1245000 |  | 1245000 |  | 1245000 |  | 1245000 |  | 1245000 |
|  | دفعات سداد القرض |  |  |  |  | 0 |  | 2803843 |  | 2803843 |  | 2803843 |  | 2803843 |  | 2803843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  |  |  |  | 3855500 |  | 2623457 |  | 4981157 |  | 4981157 |  | 4981157 |  | 4981157 |  | 7785000 |  | 7785000 |  | 7785000 |  | 11827140 |
|  | ضريبة الدخل |  |  |  |  | 142197 |  | 155114 |  | 409187 |  | 429504 |  | 452056 |  | 537088 |  | 595697 |  | 596797 |  | 596797 |  | 596797 |
|  | صافي التدفق النقدي (دينار) | -11061350 |  | -11061350 |  | 3713304 |  | 2468343 |  | 4571970 |  | 4551653 |  | 4529101 |  | 4444069 |  | 7189304 |  | 7188204 |  | 7188204 |  | 11230344 |
|  | التدفق النقدي التراكمي (دينار) | -11061350 |  | -22122700 |  | -18409397 |  | -15941053 |  | -11369084 |  | -6817431 |  | -2288330 |  | 2155739 |  | 9345043 |  | 16533246 |  | 23721450 |  | 34951793 |