مشروع مواد كاشفة للفحص بالأشعة

Diagnostic Agents

مؤسسة تشجيع الاستثمار

دراسة اولية (Profile)

| ملخص نتائج المشروع |  |
| --- | --- |
| اسم المشروع | مشروع مواد كاشفة للفحص بالأشعة |
| منتجات المشروع | مواد كاشفة للفحص بالأشعة (Diagnostic Agents) |
| الطاقة الإنتاجية | 741 الف وحدة |
| مجموع الأيدي العاملة | 25 |
| حجم الاستثمار الكلي | 931 ألف دينار أردني |
| رأس المال العامل | 142 ألف دينار أردني |
| معدل العائد الداخلي | 47.2% |
| نقطة التعادل | 21% من الإيرادات المتوقعة |

مشروع مواد كاشفة للفحص بالأشعة

- المقدمة

101 وصف المشروع

يهدف المشروع المقترح إلى إنتاج مواد كاشفة للفحص بالأشعة و التي تستعمل في مختبرات الأشعة و المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الأمراض من خلال صور الأشعة،  بحيث يكون الإنتاج في عبوات متنوعة من حيث السعة، و ذلك لسد جزء من احتياجات السوقين المحلي و دول المشرق العربي.

201 مبررات المشروع

نظراً للتقدم الكبير في المجال الطبي و الدوائي في الأردن، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع من حيث عدد المستشفيات و مختبرات الأشعة المتزايد، فإن طلب السوق على المواد الكاشفة للفحص بالأشعة أيضاً في تزايد.  و نظراً لعدم وجود صناعة محلية و عربية لهذا المنتج، فإن المشروع يعتبر فكرة إستثمارية جيدة حيث أن الإنتاج سيغطي بالإضافة إلى السوق الدوائي المحلي، سوق التصدير الكبير في دول المشرق العربي (سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، مصر، السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، عُمان، البحرين، اليمن).

301 وصف وتصنيف المنتج

سيقوم المشروع بإنتاج مواد كاشفة للفحص بالأشعة على شكل حقن سعة (50 مل) معقمة و جاهزة للإستعمال، علماً أن منتجات المشروع مصنفة وفقاً للنظام المنسق (HS) تحت الرمز 300630000

401 الموقع المقترح للمشروع

يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة عمان نظراً لتواجد السوق الرئيسي في هذه المنطقة و لسهولة التوجه الى أسواق التصدير.

- السوق

102 بيانات السوق

بلغ معدل واردات الأردن من المواد الكاشفة للفحص بالأشعة خلال السنوات (1997 – 2001) نحو 150 ألف حقنة سنوياً (المصدر: وزارة الصحة الأردنية).  و نظراً لعدم وجود إنتاج محلي أو إعادة تصدير لهذه المواد، فإن الواردات أعلاه تمثل حجم السوق المحلي السنوي.

من حيث الكمية، يشكل القطاع الخاص حوالي (76%) من حجم السوق الكلي للمواد الكاشفة للفحص بالأشعة، بينما يشكل قطاع العطاءات (24%).  أما من حيث القيمة، فيشكل القطاع الخاص حوالي (73%) و يشكل قطاع العطاءات (27%).

يمثل قطاع العطاءات كل من وزارة الصحة، مستشفى الجامعة الأردنية، الخدمات الطبية الملكية و مستشفى الملك عبدالله المؤسس.

202 الطاقة الإنتاجية المقترحة

يقدر حجم الطلب السنوي في الأردن على المواد الكاشفة للفحص بالأشعة حالياً بنحو 150.000حقنة، و من المتوقع أن يرتفع الطلب في العام 2008 إلى حوالي 300.000 حقنة في الأردن و 4.140.000 حقنة في دول المشرق العربي سنوياً.  و مع الأخذ بعين الإعتبار النمو السنوي المتوقع، فإن الطاقة الإنتاجية التصميمية المقترحة للمشروع هي 740.740 حقنة سنوياً، وهي تمثل:

- 40% من حجم الطلب السنوي للسوق المحلي (120 ألف وحدة)

- 15% من حجم الطلب السنوي لدول المشرق العربي (621 ألف وحدة)

3. الدراسة الفنية

103 الطاقة الإنتاجية

يتوقع أن يتدرج الإنتاج السنوي المتوقع للمشروع كما يلي:

جدول رقم (1)

| السنة | نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية* | الإنتاج (حقنة) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 370.370 |
| 2 | 70% | 518.518 |
| 3 + | 90% | 666.666 |

* نسبة من استغلال الطاقة الإنتاجية التصميمية

3. 2 المواد الأولية

المواد الأولية اللازمة لإنتاج 741 الف حقنة سنوياً في سنة التشغيل الاعتيادية / السنة الثالثة وما بعد (90% من الطاقة التصميمية) تقدر على النحو المبين في الجدول رقم (2).

جدول رقم (2)

كلفة المواد الأولية والتعبئة والتغليف السنوية / السنة الثالثة

| المادة | الكمية | التكلفة (د. أ. ) | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| المواد الأولية - أميدوتريزويت الصوديوم - أميدوتريزويت الميغلومين - مواد أخرى | 3.335 كغم 22.000 كغم | 120.000 15.000 70.000 | مستورد و محلي |
| المجموع الفرعي |  | 205.000 |  |
| مواد التعبئة و التغليف - عبوات زجاجية - كرتون داخلي و خارجي | 670.000 67.000 | 235.000 65.000 | مستورد و محلي |
| المجموع الفرعي |  | 300.000 |  |
| المجموع الكلي |  | 505.000 |  |

303 مراحل التصنيع

  - تمزج المواد الفعالة بشكل الباودر حتى تصل مرحلة التجانس في جهاز خلط.

  - تمزج بقية المواد الكيماوية في جهاز خلط منفصل عن الذي تخلط فيه المواد الفعالة حتى تصل مرحلة التجانس.

  - يضاف المزيج الأول من المواد الفعالة إلى المزيج الثاني من المواد الكيماوية و تخلط جيداً حتى مرحلة التجانس.

  - ضبط الجودة.

  - التعبئة في عبوات مناسبة.

  - تعقيم العبوات المعبئة.

403 المعدات والآلات الأساسية

يبين الجدول رقم (3) المعدات والآلات الرئيسية اللازمة للمشروع مع تكلفتها.

جدول رقم (3)

تكاليف المعدات والآلات مع التركيب والتشغيل

| البند | التكلفة (د. أ.) | المصدر |
| --- | --- | --- |
| خلاط عدد 2 | 60.000 | مستورد |
| وحدة تنقية الماء بالتقطير | 12.000 | محلي |
| وحدة تعبئة و إغلاق | 30.000 | مستورد |
| فرن أوتوكليف (تعقيم) | 75.000 | مستورد |
| مولد بخار | 10.000 | مستورد |
| وحدة تبريد | 15.000 | مستورد |
| مولد هواء | 5.000 | محلي |
| أجهزة و معدات مختبر | 50.000 | مستورد |
| تجهيزات أخرى | 30.000 | مستورد |
| نقل، تركيب، و تشغيل | 75.000 |  |
| المجموع الكلي | 362.000 |  |

المصدر المتوقع:  الهند

503 الأرض والإنشاءات

يبين الجدول رقم (4) تكاليف الأرض والإنشاءات مع ملاحظة انه يلزم لقاعات الإنتاج أن تكون من البناء المتوافق مع الشروط الصحية العالية المستوى.

جدول (4)

كلفة الأرض والإنشاءات

| البند | المساحة (م2) | التكلفة ألف (د. أ.) |
| --- | --- | --- |
| الأرض | 1000 | 20 |
| أبنية إدارية | 100 | 15 |
| أبنية إنتاجية ومستودعات | 400 | 90 |
| أتعاب هندسية | --- | 8 |
| المجموع الكلي |  | 133 |

603 القوى العاملة

جدول رقم (5)

القوى العاملة والأجور السنوية

| الوظيفة | العدد | الأجر الشهري (د. أ.) | الأجر السنوي (د. أ.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. القوى العاملة غير المباشرة |  |  |  |
| - مدير عام | 1 | 1.500 | 18.000 |
| - مدير مالي | 1 | 750 | 9.000 |
| - موظف إداري | 1 | 350 | 4.200 |
| - محاسب | 1 | 350 | 4.200 |
| - أمين مستودع | 1 | 250 | 3.000 |
| - موظف مبيعات | 2 | 500 | 12.000 |
| - سكرتيرة | 1 | 200 | 2.400 |
| - سائق | 1 | 150 | 1.800 |
| - حارس | 1 | 120 | 1.440 |
| - مراسل | 1 | 120 | 1.440 |
| المجموع الفرعي | 11 |  | 57.480 |
| 2. القوى العاملة المباشرة |  |  |  |
| - مدير مصنع | 1 | 1000 | 12.000 |
| - مشرف إنتاج | 2 | 700 | 16.800 |
| - مشرف مختبر | 2 | 500 | 12.000 |
| - مهندس صيانة | 2 | 500 | 12.000 |
| - فني مختبر | 2 | 250 | 6.000 |
| - عامل | 5 | 150 | 9.000 |
| المجموع الفرعي | 14 |  | 67.800 |
| المجموع الإجمالي | 25 |  | 125.280 |

3. 7 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

تقدر الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع بحوالي سنة.

4

4.  الدراسة الاقتصادية

104 تكاليف التشغيل السنوية

جدول رقم (6)

تكاليف التشغيل السنوية/ السنة الثلثة

| البند | التكلفة (د. أ.) |
| --- | --- |
| مواد أولية وتعبئة وتغليف | 505.000 |
| أجور ورواتب | 125.000 |
| كهرباء، ماء ووقود | 6.000 |
| مصاريف إدارية | 23.000 |
| مصاريف تسويق | 360.000 |
| المجموع | 1.019.000 |

4. 2 رأس المال العامل

يقدر رأس المال العامل بحوالي 142 ألف دينار وهو يمثل الاحتياجات اللازمة من تكاليف التشغيل لمدة 3 أشهر في السنة الإنتاجية الأولى.

304 مصاريف ماقبل التشغيل:

تقدر مصاريف ما قبل التشغيل شاملة الدراسات، التأسيس، التدريب، السفر و شراء المعرفة الفنية بحوالي 200.000 دينار أردني.

4. 4 إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع

جدول رقم (7)

التكاليف الاستثمارية الكلية

| البند | التكلفة ألف (د. أ.) |
| --- | --- |
| 1. رأس المال الثابت |  |
| 101 المعدات والآلات | 362 |
| 201 الأرض والإنشاءات | 133 |
| 301 وسائط نقل | 25 |
| 401 أثاث وتجهيزات مكتبية | 15 |
| 501 احتياط (10%) | 54 |
| المجموع الفرعي | 589 |
| 2. مصاريف ما قبل التشغيل | 200 |
| 3. رأس المال العامل | 142 |
| التكلفة الاستثمارية الكلية | 931 |

4. 5. تكلفة الإنتاج السنوية (السنة الثالثة)

تقدر تكلفة الإنتاج السنوية الكلية كما يلي:

- تكاليف التشغيل السنوي		: 1.019 ألف دينار

- الاستهلاكات السنوية		: 94 ألف دينار

وعليه فان تكلفة الإنتاج السنوية الإجمالية تقدر بحوالي 1.113 ألف دينار

وبالتالي فإن معدل كلفة الحقنة الواحدة من إنتاج المشروع هي 1.67 دينار.

604 الإيرادات السنوية

1. سعر البيع المقترح

معدل سعر الحقنة الواحدة المستوردة للمستهلك النهائي تتراوح بين 15.95 – 18.20 دينار أردني، و بما أن تكلفة إنتاج الحقنة الواحدة تقدر بحوالي 1.67 دينار، فان بيع الحقنة من منتجات المشروع بسعر 2.5 دينار يعتبر معقولاً ومناسباً.

2. الإيرادات السنوية المتوقعة

تقدر الإيرادات السنوية المتوقعة وذلك خلال السنوات الإنتاجية العشرة الاولى من عمر المشروع كما يلي:

جدول رقم (8)

الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع

| السنة | 1 | 2 | 3+ |
| --- | --- | --- | --- |
| الإيرادات (ألف دينار) | 926 | 1.296 | 1.665 |

05 الدراسة المالية

105 الأسس والفرضيات

تم اعتماد الأسس والفرضيات التالية في التحليل المالي واحتساب المؤشرات المالية للمشروع:

1. عمر المشروع التشغيلي هو عشرة سنوات.

02 تم احتساب معدل العائد الداخلي للمشروع لحالتين هما:

أ. الحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي).

ب. التمويل الذاتي بنسبة 60% والقروض بنسبة 40% لمدة 6 سنوات بفائدة 11% مع فترة سماح لسنة واحدة.

03 احتسبت ضريبة الدخل بواقع 15% على الأرباح المتحققة.

04 تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 15%.

05 لأغراض تحليل الحساسية على الحالة الاساسية جرى اعتماد الحالات التي تمثل جانب المخاطر وتشمل:

أ0 ارتفاع كلفة المواد الأولية بنسبة 10%

ب0 انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10%

ج0 انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة 10%

ء0 ارتفاع التكلفة الاستثمارية بنسبة 10%

205 المؤشرات المالية للمشروع

نتائج المؤشرات المالية للمشروع (الحالة الاساسية)

أ0 معدل العائد البسيط: 				48.3%

ب0 معدل العائد الداخلي:

- بدون قروض:				47.2%

- للمشروع (قرض بنسبة 40%):		41%

ج0 صافي القيمة الحالية

- (NPV) لحقوق الملكية

بنسبة خصم 15%:			1.410 ألف دينار

- (NPV) للمشروع بنسبة

خصم 15% بحالة قرض:			1.142 ألف دينار

د0 فترة الاسترداد:				3 سنوات

هـ0 نقطة التعادل كنسبة

من الإيرادات المتوقعة:				 21%

305 تحليل الحساسية

يبين الجدول رقم (9) ملخصا لنتائج تحليل حساسية المشروع

جدول رقم (9)

ملخص نتائج تحليل حساسية المشروع

| الحالة | معدل العائد البسيط % | معدل العائد الداخلي % | صافي القيمة الحالية (ألف دينار) | فترة الاسترداد (سنة) | نقطة التعادل (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحالة الاساسية | 48.3 | 47.2 | 1.410 | 3 | 21 |
| تمويل القروض (40%) | 46.6 | 41 | 1.142 | 3 | 28 |
| ارتفاع أسعار المواد الأولية (10%) | 39.5 | 40.1 | 1.084 | 3 | 25 |
| انخفاض حجم المبيعات (10) | 34.1 | 35.7 | 861 | 3 | 28 |
| انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة (10%) | 42.9 | 43 | 1.187 | 3 | 24 |
| ارتفاع التكلفة الاستثمارية (10%) | 45 | 44.7 | 1.365 | 3 | 22 |

06 الاستنتاجات

- تظهر نتائج التحليل المالي للمشروع انه يحقق عائدا داخليا يبلغ 47.2% على إجمالي الاستثمار المدفوع من المستثمر و41% في حالة القرض بنسبة 40% وهذا مردود اقتصادي جيد.

- النتائج المالية أعلاه احتسبت قبل حساب المزايا الضريبية التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار والتي تعتمد على الموقع الفعلي للمشروع عند التنفيذ وهذه المزايا ستؤدي إلى تحسين النتائج المالية للمشروع

|  | صافي التدفق النقدي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | السنة |  | السنة الاولى (سنة التأسيس) | السنة الثانية |  | السنة الثالثة |  | السنة الرابعة |  | السنة الخامسة |  | السنة السادسة |  | السنة السابعة |  | السنة الثامنة |  | السنة التاسعة |  | السنة العاشرة | السنة الحادية عشر |  |
|  | نسبة الانتاج |  | 0% | 50% |  | 70% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% | 90% |  |
|  | التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | المبيعات النقدية |  |  | 926000 |  | 1296000 |  | 1665000 |  | 1665000 |  | 1665000 |  | 1665000 |  | 1665000 |  | 1665000 |  | 1665000 | 1665000 |  |
|  | دفعات مستحقة |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277300 |  |
|  | التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اجمالي حجم الاستثمار |  | 930500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | حقوق الملكية |  | 930500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | القرض الاستثماري |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تكاليف التشغيل |  |  | 592022 |  | 805800 |  | 1019000 |  | 1019000 |  | 1019000 |  | 1019000 |  | 1019000 |  | 1019000 |  | 1019000 | 1019000 |  |
|  | دفعات سداد القرض |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  |  | 333978 |  | 490200 |  | 646000 |  | 646000 |  | 646000 |  | 646000 |  | 646000 |  | 646000 |  | 646000 | 923300 |  |
|  | ضريبة الدخل |  |  | 36325 |  | 59759 |  | 83129 |  | 83129 |  | 83129 |  | 89129 |  | 89335 |  | 89747 |  | 89747 | 89747 |  |
|  | صافي التدفق النقدي (دينار) |  | -930500 | 297653 |  | 430442 |  | 562872 |  | 562872 |  | 562872 |  | 556872 |  | 556665 |  | 556253 |  | 556253 | 833553 |  |
|  | التدفق النقدي التراكمي (دينار) |  | -930500 | -632847 |  | -202406 |  | 360466 |  | 923337 |  | 1486209 |  | 2043080 |  | 2599745 |  | 3155998 |  | 3712251 | 4545804 |  |
|  | Payback Period (for investment) |  | 37.513529 | 17.64274277 |  | 4.315142 |  | -7.68486 |  | -19.6849 |  | -32.0262 |  | -44.0426 |  | -56.0841 |  | -68.0841 |  | -53.4423 | -65.4423 |  |
|  | المؤشرات المالية للمشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | معدل العائد على الاستثمار (%) |  | 48.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | معدل العائد الداخلي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  | 47.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | معدل العائد الداخلي للمشروع بقرض (40%) |  | 41.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | صافي القيمة الحالية عند معامل خصم (15%) |  | 1,410,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | فترة السداد (بالسنوات) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | نقطة التعادل (نسبة من حجم المبيعات %) |  | 21.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| صافي التدفق النقدي بقرض (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة | السنة الاولى (سنة التأسيس) | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | السنة السادسة | السنة السابعة | السنة الثامنة | السنة التاسعة | السنة العاشرة | السنة الحادية عشر |
| نسبة الانتاج | 0% | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  | 926000 | 1296000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 |
| دفعات مستحقة |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277300 |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار | 930500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية | 558300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري | 372200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  | 592022 | 805800 | 1019000 | 1019000 | 1019000 | 1019000 | 1019000 | 1019000 | 1019000 | 1019000 |
| دفعات سداد القرض |  | 0 | 111784 | 111784 | 111784 | 111784 | 111784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  | 333978 | 378416 | 534216 | 534216 | 534216 | 534216 | 646000 | 646000 | 646000 | 923300 |
| ضريبة الدخل |  | 36325 | 51713 | 76178 | 77393 | 78742 | 86239 | 89335 | 89747 | 89747 | 89747 |
| صافي التدفق النقدي (دينار) | -930500 | 297653 | 326703 | 458038 | 456823 | 455474 | 447977 | 556665 | 556253 | 556253 | 833553 |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) | -930500 | -632847 | -306145 | 151893 | 608716 | 1064191 | 1512168 | 2068834 | 2625086 | 3181339 | 4014892 |